# 技术合同登记证明

杭州电子科技大学信息工程学院：

你单位申请的与浙江九通电子科技有限公司签订 的相控阵雷达之多 阶高层盲槽微波电路板技术技术合同，技术合同成交额1,000,000.00

元，其中，技术交易额1,000,000.00元，经登记机构认定，符合《技术 合同认定规则》中技术开发-委托开发合同的认定要求，现予以登记， 合同编号为：

| 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特此证明。

技术合同登记专用章(盖章)

2024年07月09日

合同登记编号：

技  术  开  发  合  同  书

项 目 名 称：相控阵雷达之多阶高层盲槽微波电路板技术

委 托 方 ：    浙江九通电子科技有限公司     ( 甲 方 )

研究开发方：  杭州电子科技大学信息工程学院

(乙方)

签订地点：    浙江省嘉兴市(嘉善县)

签订日期：    2 0 2 4 年 5 月 2 2 日

有效期限：    2024年5月22日至2025年12月31 日

浙江省科学技术厅监制

开发(1)

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就 相控阵雷达之 多阶高层盲槽微波电路板技术 项目的技术开发(该项目属产学研合作项 目※)经协商一致，签订本合同。 当前，我国在相控阵技术方面已取得全球先进水平，但我们的相控阵 雷达装备应用过程中仍然存在一些技术参数不太稳定的难题，主要表现在 原材料和零部件产品的加工精度以及高端芯片问题，其中原材料包含相控 阵雷达配套的多层盲槽微波电路板的原材料，其原材料大部分来自美国 ROGERS、韩国TACONIC,这些材料性能比较稳定，超低介电常数(DK)和 超低正切损耗(Df),这是我们和美国关键技术差距的一部分。 为了进一步缩短与美国的差距，我们作为国内领先水平的相控阵雷达 装备核心元器件的制造企业，应不断钻研和攻克关键技术问题。而目前我 们企业面临的技术难题，主要表现在配套多阶盲槽微波PCB的盲槽深控技 术、曝光机超高解析度技术、PIN-RAM对位技术、多种表面处理混合技术、 多种材料混压技术等，为能够进一步开发突破1mil的盲槽精度，10um超 细线路控制精度、2mil层偏精度以及混压过程超低膨胀系数等难题。我们 需要借助科研院所或高校的科研平台及技术团队力量，建立一套完整的研 发系统，共同攻克相控阵雷达系统的关键技术，最终解决我国相控阵雷达 存在的有关技术参数不稳定的难题，逐步突破相控阵雷达装备作用距离的 技术壁垒，这正是我们企业和高校合作技术开发的主要目的。 一、※标的技术的内容、形式和要求： 1、技术主要内容： (1)采用低介电常数及低损耗角正切的PTFE基板材料及与其匹配的 粘粘材料制作相控阵雷达之多阶高层盲槽微波电路板、采用微波多层 高可靠性层间粘合工艺，PTFE多层印制板金属化孔垂直互连技术、高 精度机械加工技术等综合应用，有效保证天线单元散射的一致性对于 天线阵列的低散射特性。重点优化天线单元在较低剖面条件下的有源 扫描驻波性能； (2)基于高频微波材料的多层电路的不同波段测试，提出相控阵雷 达用的高频率、高速率的结构设计方案与仿真； (3)综合调节各工艺参数，如采用X-ray层间定位、LDI高精度线路 解析方法，PI阻胶方式，控制耦合位置+/-1mil偏差和无溢胶覆盖焊 盘，实现大批量盲槽微波电路板的规模化生产 (4)研发高可靠性相控阵雷达用盲槽多层微波电路板阵列设计方案，

注：本合同书标有※号的条款按填写说明填写。

开发(2)

掌握自动相位转向和高清图像显像技术的盲槽微波电路板的阵列设 计。

2、技术指标：

解决相控阵雷达之多阶高层盲槽微波电路板制造工艺，延伸相控阵雷 达之多阶高层盲槽微波电路板的设计，克服天线高度对驻波带宽的限 制，实现应用于宽带宽角扫描相控阵天线系统，具体技术指标如下：

(1)实现材料介电常数达到最低2.15,正切损耗达到0.0009;

(2)盲槽控深精度+/-1mil;

(3)超细线路控制精度+/-10um;

(4)层偏精度+/-2mil;

(5)热导率0.2W/m/K---80℃;

(6)热膨胀系数X:31 Y:48 Z:237;

(7)天线VSWR 驻波比测试值的要求值应小于1.5;

(8)相位和耦合偏差达到原设计要求；

(9)阻抗公差+/-5%。

3、经济指标：

双方合作攻克相控阵雷达之多阶高层盲槽微波电路板的技术难题，最 终能够实现批量生产2-20层三阶盲槽微波电路板，企业第三年实现 创收1200万元。

4、合作开发目的：

(1)实现多阶高层盲槽微波电路板原材料国产化替代；

(2)解决我国相控阵雷达存在的有关技术参数不稳定的难题，逐步 突破相控阵雷达装备作用距离的技术壁垒。

5、使用范围：

(1)技术(产品)应用我国军用机载、舰载、车载、陆基相控阵雷 达系统；

(2)技术(产品)应用于智能化汽车雷达系统。

6、效益情况：

(1)经济效益：

●国产材料替代进口材料，实现产业化并推动国内微波材料厂家的 发展，产生较高的经济效益；

●乙方新产品创收1200万/年，整体高新销售收入达到65%以上， 增加幅度为5%;

开发(3)

(2)社会效益： ●培养该领域的技术人才3名，管理人才2名； ●提高超高层多阶盲槽微波电路板的技术能力，推动PCB行业的发 展 ； ●为我国军工单位进行产品和技术推广，推动我军装备的快速发 展。 7、成果提交方式及数量： (1)产品设计图纸和SMT图纸各1份； (2)工艺规范1-2份； (3)原材料配方1份； (4)开发和试制相关报告1-2份； (5)装机调试报告1份； (6)成套设备参数1份。 8、技术形式 (1)采用开发软件输出多阶高层盲槽微波电路板加工图纸以及3D动 画效果，同时输出生产工具(菲林、钻带、锣带等); (2)申报相控阵雷达多阶盲槽微波板相关发明专利1-2项； (3)发表相关学术论文1-2篇。 ※技术要求： 双方合作开发的多层盲槽微波板的各项参数指标需满足IPC-A-650国 际标准和GJB362C-2021军用标准以及符合基本设计要求，具体如下： (1)调整PTFE材料各成分的配比，研制出超低介电常数(Dk)和超低 损耗(Df)微波板材，且膨胀系数、吸水率、CTI等对标美国ROGERS、 韩国TACONIC材料性能参数； (2)布线设计避免串扰、反射、信号衰减、插损等； (3)叠层结构设计优化，避免芯片不对称和布线残铜率差异超过25% 所出现的翘曲问题； (4)研究控制盲槽精度、线路精度、层偏精度、多次压合工艺、铜 厚均匀性、介质厚度； (5)叠层设计要求： ●层数设计30层； ●总厚度控制5.0+/-0.5mm; ●设计三阶盲槽，7种盲/埋孔； ●PP采用睿龙RLP30代替TACONIC FR-28: ●叠层对称性：中心对称。

开发(4)

(6)多层盲槽微波电路板开发技术流程： 内芯板开料→ 内层图形转移→ 内层蚀刻→ 内层AOI→ 内层棕化→第一 次压合(L1-6层)→板面除胶→ 内层钻孔(盲孔L1-6层)→等离子 处理→沉铜→全板电镀→ 内层图形转移→ 内层蚀刻(酸性蚀刻)→ 内 层AOI→ 内层印白油(L6层)→ 内层沉金(L6层)→ 内层贴胶带(L6 层)→棕化→第二次压合(L1-10层)→板面除胶→钻孔→等离子处 理→沉铜→全板电镀→树脂塞孔→沉铜→全板电镀→外层图形转移 →外层蚀刻(酸蚀)→外层AOI→棕化→第二次压合(L1-24层)→ 板面除胶→外层钻孔→等离子处理→沉铜→全板电镀→树脂塞孔→ 沉铜→全板电镀→外层图形转移→外层蚀刻→外层AOI→阻焊→成型 (盲槽控深铣)→成型→测试→FQC。 三、※研究开发计划： 1、指派相关专业研究人员(不少于3名)参与项目研发，负责相控 阵雷达之多层盲槽微波电路板的线路设计、技术指标及工艺流程指 导 ； 2、为乙方培训技术人员不少于5名； 3、针对乙方在工业生产、技术制造、技术引进中急需解决的其它技 术难题和攻关项目，积极向乙方推荐合适的新思维、新技术、新工艺、 新产品等科技成果(可优惠转让或联合开发); 4、使用陶瓷填充的PTFE原材料研制相控阵雷达配套PCB板等； 5、技术开发项目分三个阶段完成： (1)第一阶段2024年9月前完成样品研制和相关技术文件输出； (2)第二阶段2025年6月前研究成果转化，完成产业化布局； (3)第三阶段2025年11月前项目结题： ①将生益SJ9220国产材料代替TACONIC TSM-DS3进口材料，实 现产业化应用并产生较高的经济效益； ②形成标准化SOP和技术规范； ③为用户进行该产品和技术推广，助力我国雷达装备的快速发展。

开发(5)

四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式： (一)研究开发经费及报酬：1000000元(大写：壹佰万)。 (二)经费和报酬支付方式及时限(采用以下第②种方式): ①一次总付： / 元，时间：/ ②分期支付： 500000.00元，时间：2024-6-30 500000.00元，时间：2024-9-30 ③按利润 / %提成，期限：/ ④按销售额 / %提成，期限：/ ⑤其他方式：/ 五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属： 1、(有/无)购置设备、器材、资料 无 ； 六、履行的期限、地点和方式： 本 合 同 自 2 0 2 4 年 5 月 2 2 日 至 2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 在 (甲方公司)履行。 七、※技术情报和资料的保密： 保密信息包括但不限于：技术方案、工艺流程、技术指标、数据 库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图 纸、样品、操作手册、技术文档、相关的函电、尚未对外公开以及正 在开展或即将开展的科研工作等等。

开发(6)

八、技术协作和技术指导的内容： 1、前端开发由双方团队共同完成，具体分工另外协商； 2、后期实现产业化由甲方团队负责，乙方技术协作和指导。 九、风险责任的承担： 在履行本合同的过程中，确应在现有水平和条件下难以克服的技 术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由3 承担。(1、乙方；2、双方；3、双方另行商定) 十、技术成果的归属和分享： (一)专利申请权：归甲方所有； (二)技术秘密成果的使用权、转让权、软件著作权、所有权：归 甲方所有。 十一、验收的标准和方式： 研究开发所完成的技术成果，达到了本合同第二条所列技术指标， 按GJB362C-2021;GB/T 4677;GB4588标准，采用结题报告和会议评 审方式验收，由甲 方出具技术项目验收证明。

开发(7)

十二、违约金或者损失赔偿的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十四条、第一百一 十六条及其相应的规定承担违约责任。 (一)违反本合同第 / 条约定， / 方应当承担违约 责任，承担方式和违约金额如下： (二)违反本合同第 / 条约定， / 方应当承担违约 责任，承担方式和违约金额如下： 十三、争议的解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也 可以请求 中介方 进行调解。 双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用 以下第_ (一) 种方式解决。 (一)因本合同所发生任何争议，申请乙方所在地 仲裁委员会仲裁； (二)按司法程序解决。 十四、名词和术语的解释：/ 十五、※其他(含中介方的权利、义务、服务费及支付方式、定金、财 产抵押、担保等上述条款未尽事宜): 1、中介方只作为项目资源引荐方，不参与合同其它条款及法律事宜； 2、本合同一式_陆_份，具有同等法律效力。

填      写      说      明

一、“合同登记编号”的填写方法：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、 直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位

为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84 规定填写。(合同

登记序号由各地区自行决定)

二 、技术开发合同是指当事人之间就新技、新产品、新工艺和新材料及其系统的研 究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作中介合同。

三 、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县) 级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

四 、标的技术的内容、形式：

包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况，成果提交 方式及数量。

提交开发成果可采取下列形式：

1、产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件；

2、磁盘、磁带、计算机软件；

3、动物或植物新品种、微生物菌种；

4、样品、样机；

5、成套技术设备。 五 、研究开发计划：

包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术 问题，达到的目标和完成的期限等。

六 、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容，期限和泄露技术秘密承担的责任。 双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

七、其他：

合同如果是通过中介机构介绍签定的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方 当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作 为本合同的附件。

八 、委托代理人签定本合同书时，应出具委托正书。

九 、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划 (1)表示。

| 委托方(甲方) | 名称(或姓名) | 浙江九通电子科技有限公司 (签章) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 张山楠 (签章) | 委托代理人 |  |  |  | (签章) |  |
|  | 联 系 人 | 吉祥书 (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) | 浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路69-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 | 15071021232 | E-mail |  | jixs0168@163.com |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  | 邮政编码 |  |  |  | 314100 |  |
| 究开发方(乙方) | 名称(或姓名) | 杭州电子科技大学信息工程学院 (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | 管力明 (签章) | 委托代理人 |  |  |  | (签章) |  |
|  | 联 系 人 | 周晓慧 |  |  |  | (签章) |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) | 临安青山湖科技城杭电路1号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 | 13867459971 | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 | 杭州银行临安支行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 | 3301040160001176422 | 邮政编码 |  |  |  | 311305 |  |
| 中 介 方 | 单 位 名 称 | 嘉兴云孵信息科技有限公司 (公章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | 赵燕 (签章) | 委托代理人 |  |  |  | (签章) |  |
|  | 联 系 人 | 何家成 |  |  |  |  |  | (签章) |
|  | 住 所 (通讯地址) | 浙江省嘉善县晋阳东路568号10幢104室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 | 18267368910 | E-mail |  | hejiacheng@kechuangb ang.com |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  | 邮政编码 |  |  |  | 314100 |  |

印 花 税 票 粘 贴 处

登记机关审查记栏： 技术合同登记机关(专用章) 经办人： (签章) 年 月 日

附件1

开发多阶高层盲槽微波电路板及价格

项目名称：相控阵雷达之多阶高层盲槽微波电路板技术

| 序号 | 技术开发主要项目 | 开发费用(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计图纸 | 18.8 |
| 2 | 开发技术资料 | 17.3 |
| 3 | 原材料配方参数 | 16 |
| 4 | 产品检测和可靠性测试 | 12 |
| 5 | 装机调试 | 15.5 |
| 6 | 成套设备参数 | 17.4 |
| 7 | 相关知识产权(含发明专利、学术论文等) | 3 |
| 合 计 ： |  | 100 |

导