合同编号：

技术服务合同

   项目名称： 用于牛仔布织机剑杆的剑杆壳  
   委 托 方： 嘉善云瑞纺织科技有限公司               

    （甲 方）
   受 托 方： 浙江瑞羽纺织科技有限公司                    
    （乙 方）
   签订时间：   2024年6月                    

   签订地点：     浙江.嘉善                           

   有效期限：2024年6月—2025年6月                       

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

    一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

    二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

    三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

    四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

    五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）： 嘉善云瑞纺织科技有限公司                                  　
住  所  地：  天凝镇东信路123号       

法定代表人：        朱锦英                                   

项目联系人：     卜金星                                                     

联系方式 ：   15858323708                           
通讯地址：  天凝镇东信路123号                               

 电    话：   15858323708         传真：      无        

电子信箱：                     /                       
受托方(乙方)： 浙江瑞羽纺织科技有限公司                           

住  所  地：  天凝镇斜红南路393弄58号       

法定代表人：        章金兴                                   

项目联系人：     袁利伊                                                     

联系方式 ：    15068330975                          
通讯地址：  天凝镇斜红南路393弄58号                               

 电    话：   15068330975         传真：      无        

电子信箱：                     /                    
本合同甲方委托乙方就 用于牛仔布织机剑杆的剑杆壳           项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
    第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

技术服务的目标：乙方根据甲方要求，提供技术服务（解决用于牛仔布织机剑杆的剑杆壳的问题，实现连续化工业生产）。
技术服务的内容：（1）.提交用于牛仔布织机剑杆的剑杆壳设计方案；（2）.协助进行试产设备安装、调试等工作；（3）.对甲方人员进行设备使用操作培训；（4）.形成书面指导文件，并对甲方后续改进工作提供技术指导。

    第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

      1．技术服务地点：        甲方企业                  

      2．技术服务期限：2024年6月—2025年6月             

      3．技术服务进度：
第一阶段：提交设计方案             

第二阶段：研发准备             
第三阶段：试产量产             
第四阶段：结案             
      4．技术服务质量要求：   根据项目验收标准确定        
      5．技术服务质量期限要求：    本合同履行期间          

    第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

      1．提供技术资料：

      （1）  项目验收标准                            

      （2）  甲方安排工作内容的指导性文件            
      2．提供工作条件：

      (1)为乙方提供办公所需的场所，协调安排人员食宿等事宜  ；
       (2)为乙方提供工况环境，确保项目的顺利开展      ；
       (3)做好为项目顺利实施的相关配套工作        。       
3．其他：          /              。
      4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： 本合同履行期间      。
    第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

     1．技术服务费总额为（含税）：  人民币493万     
     2．技术服务费由甲方   分期      （一次或分期）支付乙方。 

     具体支付方式和时间如下：

      （1）  合同签署后5个工作日内甲方支付100万元    
（2）  第一阶段结束后，甲方支付100万元         
（3）  第二阶段结束后，甲方支付100万元          
（4）  第三阶段结束后，甲方支付100万元         
（5）  第四阶段结束后，甲方支付93万元          
    第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

     甲方：

      1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:   服务过程中乙方未公开的技术信息和经营信息资料                   。

      2．涉密人员范围:   本项目所有参与人员      ;

      3．保密期限： 技术服务内容限于本服务合同期间。所接触到的乙方经营信息，合同结束后三年内不得对外公开           。
       4．泄密责任： 承担因泄密给乙方造成的全部损失 。

     乙方：

      1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  服务过程中甲方未公开的技术信息和经营信息资料               。

      2．涉密人员范围:  本项目所有参与人员     ;

      3．保密期限： 技术服务内容限于本服务合同期间，所接触到的乙方经营信息，合同结束后三年内不得对外公开               。
      4．泄密责任： 承担因泄密给甲方造成的全部损失     。
    第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  7   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

     1． 甲方在执行该合同的过程中，增加服务项目，则乙方酌情另收取相关费用，同时工作进度时间酌情后延              。
     2． 因不可抗力造成的服务周期延长                    
     3． 因甲方上一级单位政策变化必须更改服务内容的      
第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

      1．乙方完成技术服务工作的形式： 参考本合同技术目标         。
      2．技术服务工作成果的验收标准： 参照本合同技术服务质量要求        。

      3．技术服务工作成果的验收方法： 参考项目验收标准，甲乙双方共同确认 。

      4．验收的时间和地点：  项目交付后，甲方公司        。

   第八条：双方确定：

      1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归   双  （甲、双）方所有。

      2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   双    （乙、双）方所有。

    第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

      1．    /  方违反本合同第  /  条约定，应当        /      

                     （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

     2．   /   方违反本合同第  /  条约定，应当        /      

                       （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

     3．   /   方违反本合同第 /   条约定，应当     /         

                      （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

   第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  卜金星  为甲方项目联系人，乙方指定   袁利伊   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

        1．　甲方联系人，负责甲方对接联络乙方工作　　 

        2．  乙方联系人，负责乙方对接联络甲方工作     
  　　一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

      1．发生不可抗力；

      2．双方协商一致不再需要继续履行本合同内容       
      3．任何一方无力继续履行合同内容                

    第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2  种方式处理：

     1．提交　  /　   仲裁委员会仲裁；

     2．依法向 嘉善县  人民法院起诉。

    第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

      1．                /                               

     第十四条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后， 项目联系人签字/盖章  为本合同的组成部分：

      1．技术背景资料；

      2．可行性论证报告；    

      3．技术评价报告；       

      4．技术标准和规范；

      5．原始设计和工艺文件；   

      6．其他；

第十五条：双方约定本合同其他相关事项为：  /   。

第十六条：本合同一式  肆  份，具有同等法律效力。

第十七条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：嘉善云瑞纺织科技有限公司                                （盖章）                
     法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）　

                                    年     月     日

乙方：浙江瑞羽纺织科技有限公司                                    （盖章）                
      法定代表人／委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

                                     年     月     日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    1．申请登记人：                                       

    2．登记材料：（1）                                     

                 （2）                                     

                 （3）                                     

3．合同类型：                                         

    4．合同交易额：                                       

    5．技术交易额：                                       

                            技术合同登记机构（印章）

                               经办人：

                                    年    月    日
