合同编号：

技术开发(委托)合同

项目名称：无刷直流电机驱动系统设计及实现

委托方(甲方):  浙江亿力机电股份有限公司

受托方(乙方):    苏 州 科 技 大 学

促成方(丙方):   嘉兴佳顺信息科技有限公司

签订时间：      2 0 2 4 年 3 月 2 0 日

签订地点：        苏 州 科 技 大 学

有效期限：2024年3月20日-2024年12月19日

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发(委托) 合同示范立本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使 用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新 产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等， 在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同受 托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合 同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注 明“无”等字样。

技术开发(委托)合同

委 托 方 ( 甲 方 ) : 浙 江 亿 力 机 电 股 份 有 限 公 司

法定代表人：          黄 建 平                          项目联系人：      林 美 莲 / 杨 冬 林                  联系方式：                18868319319/15306535390                                    通讯地址：  浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道灵秀路111号   电话：              0573-84599666      _ 传 真 ：         0573-84599666                电子信箱：            1ml@yili-biz.com/dongl     yang@yilichina.cn      受托方(乙方):          苏 州 科 技 大 学            住 所 地 ：         苏 州 市 学 府 路 9 9 号         法定代表人：                  顾 菊 平                项目联系人：                 祝 勇 俊                 联系方式：                                         13004516363                                      通讯地址：苏州市虎丘区学府路99号苏州科技大学电子学院

电话：       0512-68098063         传真：      0512-68098063                     电子信箱：                                  zyi@mail.usts.edu.cn

本合同甲方委托乙方研究开发   无刷直流电机驱动系统设计及 实 现     项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此  项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的  基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由  双方共同恪守。

第 一 条 本合同研究开发项目的要求如下：

1 . 技术目标： 开发无刷直流电机驱动系统；给出一套目前

洗拖一体机用的24V无刷直流电机的驱动控制器的软硬件设计方案；提 供一套无刷直流电机的转速PWM控制及具有多参数(电流、电压、温度) 保护功能的软件；将无刷直流电机驱动模块和保护模块集成到一个综合 控制板；为公司形成无刷直流电机驱动控制器的设计能力及研发新品方 面 积 累 经 验 和 基 础 。

2 . 技术内容： 无刷直流电机驱动系统的技术内容主要包括 (1)提供一套24V无刷直流电机驱动系统的设计方案，实现电机的多

个参数(包括转速、电压、温度以及电流)的有效控制及保护；

(2)设计无刷直流电机驱动系统的硬件电路，提供驱动器的硬件电路

板 的 原 理 图 及 P C B 图 ；

(3)设计无刷直流电机驱动系统的控制软件，提供驱动器的软件设计

流程及代码，提供软件的各个接口和模块单元设计的说明书；

(4)分析洗拖一体机用的无刷直流电机驱动系统的驱动模块和保护模

块的特殊性，从器件选型和PCB综合布线优化，完成整个集成系统研

发，同时规划与企业工程师一起完成项目课题技术的分析和提升。

(5)具体技术指标：1)输入电压范围：DC 24V±10%;2)电机空载

转速控制公差：±5%;3)过流故障保护：超过额定电流100%启动；4)

过压欠压故障保护：超过32V或者低于16V启动；5)启动时间小于2S;

6)过温保护：超过85℃启动；7)电机整体效率不低于80%。

3. 技术方法和路线：具体项目开发实现的技术方法及路线如下 1)调研市面洗拖一体机行业无刷直流电机相关驱动控制系统的市场状

况和应用情况，掌握目前无刷直流电机在家用清洗行业应用的发展瓶

颈，分析家用清洗行业对应用电控制技术和检测技术提升产品质量和性

能 的 具 体 要 求 及 功 能 。

(2)对无刷直流电机驱动系统的方案进行总体设计，主要包括以下六

个模块：无刷直流电机的PWM控制模块、无刷直流电机的功率驱动模块、 多电源实现及管理模块、重要单元保护执行模块和信号检测模块。

(3)具体设计：转速等输入信号的采集电路设计，电压、电流及温度 信号的监测电路设计，电压PWM控制电路设计，电机保护电路设计，电  机转速&转矩控制算法、电机闭环反馈控制算法及联动控制算法的实现。

(4)测试、联调以及优化：完成整个电机驱动系统的软硬件集成，测 试设计系统各个子功能模块的可靠性，联合各个单元模块进行整体调 试，根据企业工程技术部对实际产品的需求来改进和优化方案，同时根 据产品的成本控制调整每个部件的配置及器件选型。

(5)进行技术资料的整理和汇总，生成有效的技术资料报告，并为公司 无刷直流电机的多系列控制器的研发提供技术咨询和理论培训   o

第二条  乙方应在本合同生效后    30     日内向甲方提交研究开发 计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1.  开 发 工 作 进 度

2.  技术开发的主要内容、技术目标和经费预算    _o 第 三 条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1.     2024.3.20至2024.3.31,无刷直流电机驱动系统在家用清洗行 业 的 应 用 和 提 升 的 前 期 调 研                          _;

2.  2024.4.1至2024.4.30,无刷直流电机驱动系统的总体方案设 计     ;

3.  2024.5.1至2024.5.31,无刷直流电机驱动系统的硬件电路和软 件 程 序 设 计     ;

4. 2024.6.1至2024.6.30,无刷直流电机驱动系统的硬件电路和软 件程序测试以及实物模型验证    ___;

5. 2024.7.1至2024.8.31制作完成集成系统的控制电路板，烧制

软件代码，进行整体方案总体测试、联调以及优化，并形成相关技术材

料 ; 6. 2024.9.20前完成系统的调试和技术资料汇总，交付甲方 0 第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下： 1.技术资料清单： 项 目 需 求 说 明 书 1 份 _。 2. 提供时间和方式：在合同签订后15日内提供纸质版本 0 3.其他协作事项： 无 _。 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理： 按照企业保密文档做存档处理，存档时间不少于3年 第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬： 1.研究开发经费和报酬总额为 人民币壹拾玖万陆仟元(19.60 万 ) 0 其中：(1) 无刷直流电机驱动系统设计费12万元 ; (2) 无刷直流电机驱动控制板制作费3万元 ; (3) 无刷直流电机驱动系统设计及实现的技术咨询费、 电子电路设计基础及电机电气控制基础理论咨询费4.6万元 _。 2. 研究开发经费由甲方 分 期 (一次、分期或提成)支付 乙方。具体支付方式和时间如下： (1) 项目签订协议后10日内，支付乙方预付款40%,人民币 柒 万 捌 仟 肆 佰 元 ( 7 . 8 4 万 )

(2) 在出具系统的总体方案10日内，支付乙方第二笔款40%, 人 民 币 柒 万 捌 仟 肆 佰 元 ( 7 . 8 4 万 ) ;

(3)完成项目调试和技术咨询后于10个工作日内支付20%尾 款 ， 人 民 币 叁 万 玖 仟 贰 佰 元 ( 3 . 9 2 万 )

(4) 另根据项目进展情况双方共同确定是否追加经费，经费到 帐后的15个工作日内开具增值税专用发票。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：       工 行 苏 州 新 区 支 行	 地址：         苏 州 市 滨 河 路 2 9 8 号	 帐 号 ：                         1102021109002045964

3.双方确定，甲方以实施研究开发成果所产生的利益提成支付 乙方的研究开发经费和报酬的，乙方有权以查 阅 汇 款 凭 证的方式查 阅甲方有关的会计帐目。

第 六 条 本合同的研究开发经费由乙方以  全 权 支 配  的方式 使用。甲方有权以 查阅项目经费预算表 的方式检查乙方进行研究开 发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但 有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，

另一方应当在         10日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1.      因发生不可抗力或技术风险

第 八 条 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究 开发工作转让第三人承担。

第 九 条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以 克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损 失的，甲方承担风险损失。研究经费及报酬双方按如下约定：  甲方已 支付的开发经费及报酬，乙方不予退还；未支付的开发经费及报酬，甲 方 不 再 支 付                                               o

双方确定，本合同项目的技术风险按  双方认可的专家(3或5 名 ) 或 权 威 机 构 技 术 鉴 定   的方式认定。认定技术风险的基本内 容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险 的基本条件是：

1.  本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的

情形时，应当在      3      日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期 未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔 偿责任。

第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人 公开(包括以专利权方式公开),一方应在     10     日内通知另一方解除合 同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下： 甲方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息) : 无刷直流电机驱 动系统，电子电路设计基础及电机电气控制基础技术咨询材料

0

2.涉密人员范围： 甲方项目负责人及项目组成员	 3.保密期限：_          3 年                              o 4. 泄密责任：  赔 偿 乙 方 本 技 术 开 发 合 同 金 额 3 0 %    o

乙方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息) :无刷直流电机驱动系

统 ， 项 目 技 术 需 求 说 明 书

2. 涉密人员范围：  乙方项目负责人及项目组成员    o

__

3.保密期限：_         3 年                           o

4 . 泄密责任：   赔偿甲方本技术开发合同金额3 0 %     第十二条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1. 研究开发成果交付的形式及数量：1)无刷直流电机驱动系 统一套；2)控制器原理图图纸一套；3)可用于加工的控制器PCB 图纸一套；4)控制器相关元器件BOM表一套；5)提供资料控制器的 软硬件设计方案、系统的操作手册、电子电路设计基础及电机电气控制

基础理论培训咨询资料一套  o

_

2.研究开发成果交付的时间及地点：2024年9月20日在甲方所 在 地 提 交         —。

第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发

成果进行验收：  无刷直流电机驱动系统，该系统满足本合同第一条技 术内容中的相关内容

0

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任 何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应 当 承担白此而产生的全部责任，赔偿甲方所有损失，包括但不限于律 师费等费用  o

第十五条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其 相关知识产权权利归属，按下列第        3   种方式处理：

1.                          (甲、乙、双)方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：

2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生 的利益按以下约定处理：

(1)技术秘密的使用权：

(2)技术秘密的转让权：

(3)相关利益的分配办法：

3.双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：  专利申 请及权利权益归甲方，论文发表的权力权益归乙方，论文发表公开日期 不能早于专利申请日期，任何一方若违反上述内容应承担本技术开发合

同 金 额 的 3 0 % 。

_

第十六条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研 究开发成果转让给第三人。

第十七条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成 果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第 十 八 条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的

设备、器材、资料等财产，共计     0    元，归 乙 (甲、乙、双)方所 有。

第十九条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根 据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用 该研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容： 指 导 甲 方 理 解 和 使 用

2. 地点和方式：由乙方指派专业人员对甲方进行在线指导  o

3. 费用及支付方式：    无 需 额 外 费 用               _o  第二十条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发

工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1.     甲   方违反本合同第      四条 约定，应当甲方已支付的开 发经费及报酬，乙方不予退还，未支付的款项，甲方应如数支付；同时 乙方有权解除合同，终止开发工作。  (支付违约金或损失赔偿额的计 算方法)。

2.     甲   方违反本合同第_五     条约定，  应当 甲方已支付的开 发经费及报酬，乙方不予退还，未支付的款项，甲方应如数支付；同时 乙方有权解除合同，终止开发工作；除应如数足额补交外，每日还应按 拖欠金额的万分之5 ,向乙方计交违约金。   (支付违约金或损失 赔偿额的计算方法)。

3.     乙   方违反本合同第  三  条约定，应当 乙方按逾期部分 开发报酬每日万分之5,向甲方计交违约金；如逾期超过30日，  甲方有权解除合同，同时要求乙方退还已支付的开发报酬。  (支付违 约金或损失赔偿额的计算方法)。

4  乙   方违反本合同第十    二条约定，应当 乙方应当负责改  进；如项目开发成果存在严重问题，致使甲方项目开发目的未能实现的， 甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的开发报酬。  (支付违  约金或损失赔偿额的计算方法)。

5.        乙 方违反本合同第 十六  条约定，应当退还甲方全部已 支 付 款 项    (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

第二十 一 条 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供 的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术 进步特征的新的技术成果及其权属，由    甲 (甲、乙、双)方享有。 具体相关利益的分配办如下：    甲 方 全 权 支 配      o

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发 成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新 的技术成果，归     双 (甲、乙、双)方所有。具体相关利益的分配办

法如下：双方协商约定新技术成果共享、利益均分

第二十二条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 林美莲/ 杨冬林 为甲方项目联系人，乙方指定   祝 勇 俊 为乙方项目联系人。 项目联系人承担以下责任：

1.     项 目 进 展 双 方 之 间 的 沟 通

2.   项目执行期间双方任务分配的执行与把控        一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时

通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为 不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1. 因发生不可抗力或技术风险；

第二十四条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解 决。协商、调解不成的，确定按以下第    2    种方式处理：

1 . 提交                                 仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第二十五条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词 和技术术语，其定义和解释如下：

无

第 二 十 六 条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认

后，    无    为本合同的组成部分：

1.技术背景资料：       无

2.可行性论证报告：     无                            3 .技术评价报告：      无                            4. 技术标准和规范：    无                             5. 原始设计和工艺文件：  无                           ;  6.其他：  丙方只作为项目促成方，不做其它条款约束

第二十七条 双方约定本合同其他相关事项为：    无     第二十八条 本合同一式     6     份，具有同等法律效力。

第二十九条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：     浙 江 亿 力 机 电 股 份 有 限 公 司        盖章)

法定代表人/委托代理人：                (签名

乙方：            苏 州 科 技 大 学              (盖章)

法定代表人/委托代理人：                 (签名)

丙方：  嘉兴佳顺信息科技有限公司          ( 盖 章 ) 法定代表人/委托代理人：               ( 签 名 )